年产减速机、升降机1万台、齿轮及传动件10万件、其它传动机械2500套项目（第一次阶段性）环境保护竣工验收意见

2023年3月8日，浙江星彤传动机械有限公司在项目所在地组织召开了年产减速机、升降机1万台、齿轮及传动件10万件、其它传动机械2500套项目（第一次阶段性）竣工环境保护验收会，验收组名单附后。验收组与会人员现场检查了该项目环保设施的建设和运行情况，听取了建设单位关于该项目的环保执行情况介绍、验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，经认真讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇张潭村444号。

审批生产规模：年产减速机、升降机1万台、齿轮及传动件10万件、其它传动机械2500套。

实际建设规模：年产减速机、升降机0.2万台、齿轮及传动件5万件、其它传动机械1000套。本次验收为第一次阶段性验收。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年3月委托杭州天添环保设计有限公司编制《年产减速机、升降机1万台、齿轮及传动件10万件、其它传动机械2500套项目环境影响报告表》。2022年5月杭州市生态环境局萧山分局出具建设项目环境影响评价文件审批意见——萧环建[2022]77号。项目自2022年8月开始建设，竣工日期为2022年12月，调试起止时间为2022年12月-2023年3月，企业于2022年9月21日完成排污许可证变更，排污证登记编号：91330109MA2HX8E31N001W。

（三）投资情况

总投资5000万元，其中环保投资5万元，占实际总投资的0.1%。

（四）验收范围

本次验收为第一次阶段性验收，本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2022]77号项目中，目前实际已建成部分，即年产减速机、升降机0.2万台、齿轮及传动件5万件、其它传动机械1000套生产线。

二、工程变动情况

产品方案方面：已建内容的产品与原环评审批一致。由于目前部分生产设备未投入运行，实际建成规模为年产减速机、升降机0.2万台、齿轮及传动件5万件、其它传动机械1000套生产线。

生产工艺方面：已建内容生产工艺与环评基本一致。

生产设备方面：建成的生产线中配套设备与原环评审批一致。

原辅料方面：已建成内容的原辅材料类别与原环评审批基本一致，消耗量与建成产能相匹配。

污染防治方面：已建内容的污染防治措施与环评基本一致。

总平面布置方面：已建内容的生产布置和环评描述基本一致。

对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知(环办环评函〔2020〕688号)中的相关要求，企业已建成部分无重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。

（二）废气

本项目生产过程中产生的废气主要部分装配时产生的焊接烟尘、食堂油烟废气、渗氮废气、抛丸粉尘。

抛丸粉尘经设备自带除尘装置处理后车间排放；目前装配时无焊接工序，3台电焊机只用于设备维修，产生的焊接烟尘量极少；食堂油烟废气经油烟净化器处理后屋顶排放；渗氮废气经直接燃烧法进行处理后排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于抛丸机、数控车床等机械设备。选用优质低噪设备；对设备进行定期维护保养；主要噪声源均设置在车间内；生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。废金属切削液、废油、磨污泥、含油抹布、劳保用品、废包装桶等危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废气

监测期间，厂界颗粒物、非甲烷总烃最大排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求；氨最大排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶无组织排放监控浓度限值；油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的大型标准；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准。

2. 废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接排放要求。

3、噪声

监测结果表明：厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值。

4、固废

- 一般工业固废出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。废金属切削液、废油、磨污泥、含油抹布、劳保用品、废包装桶等危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 5、污染物排污总量

塑料项目暂未实施，本次为阶段性验收，污染物排放总量少于原环评审批。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，监测指标均达到相关排放标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

年产减速机、升降机1万台、齿轮及传动件10万件、其它传动机械2500套项目已建成部分环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废气、废水、噪声和固废等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

- 八、验收人员信息

验收人员信息详见项目竣工环境保护验收组名单。

浙江星彤传动机械有限公司

2023年3月8日

年产减速机、升降机1万台、齿轮及传动件10万件、其它传动机械2500套项目

（第一次阶段性）环境保护竣工验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |